АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2013 г. № 123                                                                            г. Юрьевец

О мерах по  предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2013 года на территории Юрьевецкого муниципального района

Для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах Юрьевецкого муниципального района, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2013 года,

постановляет:

1. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего  половодья  2013 года на территории Юрьевецкого муниципального района на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Юрьевецкого муниципального района (далее - КЧС и ОПБ).

2. До 12.03.2013 года провести заседание КЧС и ОПБ района с  повесткой дня «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Юрьевецкого района в 2013 году».

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья  2013 года на территории Юрьевецкого района (приложение №1).

4. Рекомендовать главам администраций:

4.1.В срок до 15.03.2013 года разработать планы мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья 2013 года на территории поселений;

4.2. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья;

4.3. Принять  меры  к  обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках, водоемах, водохозяйственных объектах подведомственных территорий;

4.4. Уточнить  до 15.03.2013 года:

- планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий;

- населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым;

4.5. Организовать:

- разработку алгоритмов действий должностных лиц органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, с учётом возможности  различных сценариев развития паводковой обстановки на подведомственной территории;

- практическую подготовку привлекаемых сил и средств районных звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ТП РСЧС) к решению возложенных задач в соответствии с планами и алгоритмами их действий;

- проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий, с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

- уточнить маршруты эвакуации из зон затопления, пункты посадки людей на транспорт и места временного размещения;

-  установить предупреждающие знаки (аншлаги), с указанием зоны действия знаков на наиболее опасных участках водоемов в местах массового выхода на лед.

- подготовку памяток населению по его действиям в период половодья в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организовать распространение данных памяток в местах массового присутствия населения (остановки общественного транспорта, торговые центры, клубы, дискотеки, рынки и т. д.);

- обеспечение в период весеннего паводка устойчивого функционирования объектов, отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья;

- постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений;

- с началом половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц;

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ Юрьевецкого муниципального района, заместителя главы администрации по экономическому развитию Тимошенко Ю.И.

Глава администрации района                                        А.А.Соколов

Приложение №1

к постановлению администрации

Юрьевецкого муниципального района

от 01 марта 2013 г. №123

П Л А Н

мероприятий по  подготовке и пропуску весеннего половодья 2013 года

на территории Юрьевецкого района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать планы противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья в границах зоны ответственности поселений | до 15 марта | Главы администраций поселений, КЧС и ОПБ поселений |
| 2 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | до 15 марта | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций |
| 3 | Своевременно информировать КЧС и ОПБ района о состоянии и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) и других водных объектов и хозяйств к безаварийному пропуску талых вод в период весеннего половодья | Весь период | Главы администраций поселений, руководители осуществляющие эксплуатацию или выполняющие работы по текущему содержанию ГТС |
| 4 | Определить и установить предупреждающие знаки (аншлаги), с указанием зоны действия знаков на наиболее опасных участках водоёмов в местах массового выхода людей на лёд. | 15 марта | Главы администраций поселений |
| 5 | Провести обследование технического состояния линий телефонных и электрических передач в зонах подтопления, организовать постоянное наблюдение за их надёжным использованием, при необходимости, установить дополнительные опоры. Принять неотложные меры по предотвращению подмыва опор, затопления подстанций и повышению надёжности энергоснабжения потребителей района | 20 марта | Главы администраций поселений, линейно-технический участок г. Юрьевец Ивановский филиал ОАО «Ростелеком», Юрьевецкий РЭС Кинешемского ПЭС филиала ОАО «Ивэнерго МРСК Центра и Поволжья», (по согласованию) |
| 6 | Определить мероприятия, направленные на предупреждение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | 15 марта | Главы администраций поселений, руководители предприятий и организаций |
| 7 | Организовать постоянный мониторинг состояния мест захоронения животных, скотомогильников, отходов жизнедеятельности, попадающих под воздействие паводковых вод. Определить мероприятия по недопущению их разрушения и размывания в период половодья | 15 марта | Главы администраций поселений, отдел архитектуры, строительства, газификации и экологии администрации района, управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района |
| 8 | Определить мероприятия по обеспечению медикаментами и оказанию непосредственной медицинской помощи населению, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации | 15 марта | ОБУЗ «Юрьевецкая ЦРБ» (по согласованию) |
| 9 | Разработать мероприятия по обеспечению ГСМ техники, используемой в противопаводковых мероприятиях. | 12 марта | Главы администраций поселений, руководители предприятий и организаций |
| 10 | Провести обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистку их от скопившегося мусора. Сколка, очистка ото льда водосбросных сооружений, мостов, трубопереездов. | 15 марта | Главы администраций поселений, Юрьевецкий участок ОАО «Дормострой», ОАО «Агротраст» (по согласованию) |
| 11 | Уточнить наличие и готовность к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде. Организовать спасательные группы из числа владельцев личных плавсредств с заключением с ними договоров на предмет проведения эвакуационных и спасательных мероприятий в зонах затопления | 15 марта | Главы администраций поселений, Юрьевецкий участок ФКУ «центр ГИМС МЧС РФ по Ивановской области (по согласованию) |
| 12 | Создать запас финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае назревшей необходимости | 15 марта | Главы администраций поселений, финансовый отдел администрации района. |
| 13 | Провести разъяснительную работу с жителями населённых пунктов, попадающих в зону возможного подтопления | 20 марта | Главы администраций поселений |
| 14 | Организовать наблюдение за состоянием ледового покрытия, уровнем подъёма воды на реках и контроль за обстановкой в населённых пунктах | Период половодья | Главы администраций поселений |
| 15 | Не допустить несанкционированные ледовые переправы на реках и водоёмах района. При осложнении ледовой обстановки информировать население об опасности ведения подлёдного лова и нахождения на конкретном участке ледового поля | Период таяния льда | Главы администраций поселений, редакция газеты «Волга» |