АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2014г.  № 37

г. Юрьевец

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Юрьевецкого муниципального района

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Юрьевецкого муниципального района,

постановляет:

1.Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Юрьевецкого муниципального района согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Зотова Н.Н., отдел архитектуры, строительства, газификации и экологии (Дмитриева Г.Н.).

.
     
Глава администрации

Юрьевецкого муниципального района                                           Соколов А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению главы администрации Юрьевецкого муниципального района

от 29.01.2014 г. № 37

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Юрьевецкого муниципального района

1.Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Юрьевецкого муниципального района (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

2.Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а)  оценка технического состояния автомобильных дорог;

б)  разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в)  проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г)   приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется отделом архитектуры, строительства, газификации и экологии администрации Юрьевецкого муниципального района (далее – Отдел).

4.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5.По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Отдел осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Отделом.

6.В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов Отдел осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных сооружений.

7.В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета Юрьевецкого муниципального района на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации Юрьевецкого муниципального района, Отдел разрабатывает сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в пределах утвержденных бюджетных средств.

8.При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а)  проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б)  проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9.Утвержденные Отделом проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются главой администрации Юрьевецкого муниципального района.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10.В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а)  выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б)  организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными Отделом и органом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11.В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12.Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Отделом в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

13.Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Отделом в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.